# Journal de Bord – Stage Plateforme de Recrutement

## Semaine 1-2 (10 février – 24 février)

• Prise de contact avec le sujet du stage et analyse des besoins de la plateforme de recrutement.

• Installation et configuration de l’environnement de développement : Angular pour le frontend, Spring Boot + MariaDB pour le backend.

• Lecture de documentation technique sur Spring Boot, MariaDB, Angular, et Keycloak.

• Planification des grandes étapes du projet.

• Backend : démarrage de la conception de l’API avec modélisation des entités principales (User, Offre, Candidature, etc.) et création du schéma relationnel dans MariaDB.

## Semaine 3-4 (25 février – 10 mars)

• Poursuite du développement backend : création des endpoints pour la gestion des utilisateurs et des offres d’emploi.

• Mise en place de l’authentification via Keycloak et configuration des rôles (RH, manager, candidat).

• Début de la documentation technique de l’API.

• Premiers tests fonctionnels des routes avec Postman.

## Semaine 5-6 (11 mars – 24 mars)

• Finalisation des principales routes backend pour les modules offres et candidatures.

• Ajout de la gestion des erreurs HTTP et statuts de réponse normalisés.

• Initialisation du projet Angular et création des premiers composants (login, dashboard).

• Connexion du frontend à l’API d’authentification avec prise en charge des tokens Keycloak.

## Semaine 7-8 (25 mars – 7 avril)

• Développement des composants Angular pour l’affichage, la création et l’édition des offres d’emploi.

• Intégration des formulaires dynamiques avec validation côté client (ReactiveForms).

• Backend : ajout de la pagination côté frontend avec MatPaginator.

• Synchronisation bidirectionnelle entre frontend et backend.

## Semaine 9-10 (8 avril – 21 avril)

• Création du module de gestion des candidatures sur le frontend (affichage, soumission).

• Mise en place de notifications utilisateurs (success, error) pour les actions principales.

• Sécurisation des routes frontend avec AuthGuards en fonction des rôles.

• Backend : endpoints dédiés pour la gestion des candidatures, et intégration avec la base de données MariaDB.

## Semaine 11-12 (22 avril – 5 mai)

• Refactoring du code Angular pour améliorer sa lisibilité et modularité.

• Gestion de la navigation et de l’état global via Router et Services.

• Backend : ajout de logs personnalisés, gestion avancée des erreurs, et documentation via Swagger.

• Documentation progressive des endpoints exposés.

## Semaine 13-14 (6 mai – 19 mai)

• Développement du tableau de bord administrateur : suivi des candidatures, nombre d’offres actives, statistiques simples.

• UI : ajout d’un design responsive, boutons de statut, effets de retour visuel (toasts, surbrillance).

• Backend : sécurisation des routes sensibles avec des vérifications d’autorisation basées sur les rôles Keycloak.

## Semaine 15-16 (20 mai – 2 juin)

• Optimisation des performances Angular avec lazy loading et utilisation de MatPaginator pour la pagination côté frontend.

• Ajout de fonctionnalités avancées : filtres dynamiques, recherche multi-critères sur les offres et candidatures.

• Backend : ajustement de la pagination cette semaine pour alléger les requêtes et mieux supporter les volumes de données.

• Amélioration de la synchronisation entre les filtres frontend et les requêtes paginées backend.

## Semaine 17-18 (3 juin – 16 juin)

• Développement des modules de gestion des utilisateurs (frontend), intégration des privilèges selon les rôles.

• Amélioration de l’expérience utilisateur (ergonomie, messages d’erreur, transitions fluides).

• Backend : nettoyage du code, suppression des redondances, consolidation des services métier.

## Semaine 19-20 (17 juin – 30 juin)

• Finalisation des modules offres, candidatures, et utilisateurs.

• Ajustements UI/UX selon les retours recueillis.

• Backend : création de nouveaux endpoints pour les fonctionnalités à venir (ex. : analyse de CV, scoring), toujours basés sur MariaDB.

## Semaine 21-22 (1er juillet – début juillet)

• Avancement des derniers modules, ajout de contrôles sur les statuts et d’archives.

• Consolidation et organisation du code Angular (composants réutilisables, architecture propre).

• Backend : préparation de l’API pour intégrer prochainement des processus automatisés (ex. : via Camunda).

## Remarques finales

• Le stage s’est déroulé de manière autonome, avec une approche organisée et progressive.

• Le choix de MariaDB comme base relationnelle m’a permis de consolider mes compétences en modélisation SQL et intégration avec Spring Data JPA.

• J’ai développé des compétences full-stack solides, alternant entre API sécurisée, gestion des rôles, et développement d’interfaces utilisateur dynamiques.

• Le projet se poursuit avec le développement de modules avancés et l’amélioration continue de l’architecture technique.